17/05/2024

Adam Sifate

CPNV

TPI Adam Sifate rapport de projet

Boîte à outils pour électronicien

Table des matières

1	Analyse préliminaire	2

1.1	Introduction	2

1.2	Objectif	2

1.3	Organisation	2

1.4	Fonctionnalité	2

1.5	Planification initiale	3

2	Analyse/Conception	6

2.1	Dossier de conception	6

2.1.1	Choix du matériel	6

2.1.2	Choix du système d’exploitation	6

2.1.3	Choix des outils logiciel	6

2.2	Planification	7

2.3	Concept	8

2.3.1	Use Case	8

2.3.2	Scénario	9

2.3.3	Maquette	18

2.3.4	MCD	24

2.3.5	MLD	25

2.4	Stratégie de test	26

2.5	Risque technique	26

3	Réalisation	26

3.1	Avancement du projet	26

3.2	Git	29

# Analyse préliminaire

## Introduction

Ce projet a pour but de démontrer mes capacités professionnelles acquises au cours de ces quatre années passées au CPNV à apprendre le métier d'informaticien d'entreprise. Ce n'est pas tout, il me permettra aussi de montrer que je sais travailler, communiquer avec des professionnels et donc, par extension, que je suis prêt à rejoindre le monde du travail. Lors de ce projet, je devrai développer un programme faisant office de trousse à outils pour les électroniciens.

## Objectif

- Démontrer mes capacités à mener à bien un projet

- Démontrer les capacités acquises au cours de ma formation

- Améliorer ma maitrise de Tkinter

## Organisation

| Fonction | Nom | Prénom | Email | Numéro de Téléphone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Favre | Raphaël | Raphael.favre@eduvaud.ch | 076 427 93 59 |
| Expert 1 | Malherbe | Roger | r.malherbe@rmsoft.ch | 079 230 72 37 |
| Expert 2 | Berny | Daniel | Daniel.berney@heig-vd.ch | 079 209 87 93 |
| Candidat | Sifate | Adam | Adam.sifate@eduvaud.ch | 079 451 89 14 |

## Fonctionnalité

Le programme leur simplifiera la vie en calculant automatiquement la valeur de la résistance à insérer dans un montage en série avec une LED, leur permettra de trouver la valeur d'une résistance en fonction du temps de charge d'un condensateur et de sa capacité, de trouver la valeur d'un condensateur en fonction de la taille d'une résistance et du temps de charge du condensateur dont on cherche la capacité. Il nous permettra aussi de trouver la valeur de deux résistances à mettre en série pour obtenir une valeur entrée. Mais ce n'est pas tout, pour chaque résultat obtenu, le programme pourra, selon le souhait de l'utilisateur, afficher la liste des fournisseurs vendant le composant, son numéro de commande et, le plus important, son prix.

## Planification initiale

Code couleur :

| Analyse | Vert |
| --- | --- |
| Implémentation | Bleu claire |
| Test | Saumon |
| Documentation | Jaune |

Figure 1

Figure 2

# Analyse/Conception

## Dossier de conception

### Choix du matériel

Le TPI devant obligatoirement être effectuer en classe le matérielle utiliser sera uniquement le PC mis à disposition par le CPNV, pour plus d’information sur le matérielle merci de prendre contact avec le support du CPNV pour leur demandez les spécifications du poste utiliser (poste SC-C214-PC14)

### Choix du système d’exploitation

Les postes mis à disposition par le CPNV fonctionnement nativement avec Windows 10. Python fonctionnement avec tous les systèmes d’exploitation il n y a pas de raisons pour utiliser un autre système.

### Choix des outils logiciel

#### Visual Studio

Pour l’implémentation de mon code j’ai opté pour Visual studio avec les extensions Pylance, Python, Python Debugger me permettant d’avoir un environnement de développement complet

#### Mysql Workbench 8.0 CE

MySQL Workbench permet de générer automatiquement le script de création de base de données à partir du MLD, ce qui permet d'économiser un temps précieux. C’est pourquoi j’ai opté pour se logiciel

#### Suite Office

J’ai choisi d’utiliser la suite office car il s’agit de la seule suite bureautique utilisable de façons correcte sur Windows

#### Visio

Visio offre la possibilité de créer tous types de maquettes et de diagrammes, ce qui permet d'utiliser un seul logiciel pour toutes les maquettes du projet.

## Planification

## Concept

### Use Case

Figure 3

Figure 4

### Scénario

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

### Maquette

Vous trouverez dans cette section une maquette pour chaque menu du programme.

#### Legendes

| Icones | Correspondance |
| --- | --- |
|  | Bouton |
|  | Texte à saisir par l’utilisateur |
|  | Résultat fournis par l’application |

#### Choix des outils

Figure 14

#### Outils 1

Figure 15

#### Outils 2

Figure 16

Figure 17

#### Outils 3

Figure 18

#### Liste fournisseur

Figure 19

#### Manage fournisseur

Figure 20

Figure 21

Figure 22

#### Liste du materielle

Figure 23

### MCD

Dans la table composant le champs type correspond au type de l’objet (résistance ou condensateur). Par exemple si le champ et défini sur la résistance alors la valeur stockée dans capacité sera des watts tandis que à l’inverse ce sera des farads. En faisant de cette façon nous pourrons à l’avenir ajouté de nouveau type du produit comme des piles sans modifier la base de données.

Figure 24

### MLD

Figure 25

Celons les demandes du chef de projet le numéro d'article a été définies sur 15 caractères de tandis que le numéro du fabriquant sur 30.

Une adresse postale suisse doit être composée d'eau minimum 3 lignes et au maximum 6 lignes.  En partant de ce principe il est tout à fait possible de concevoir qu'une ligne de l’adresse fait au maximum 36 caractères

Tableau 1

Le champs type et utiliser pour différencier les produits celons sa valeur les champs value et Size de ne représenteront pas la même chose

| Type défini sur : | Type = 0 | Type = 1 |
| --- | --- | --- |
| Value représente | Valeur en Ohm | Valeur en Farad |
| Size représente | Puissance max dissipée | Tension Max |

## Stratégie de test

Pour le développement de ce programme, les tests unitaires, d'intégration et les tests système se feront sur le même poste que celui utilisé pour le développement du logiciel. Les tests unitaires, selon la volonté du chef de projet, ne seront pas référencés. Les tests fonctionnels se baseront sur les scénarios et seront validés si le résultat obtenu concorde avec le résultat attendu dans le scénario. Les tests système se feront de la même façon. Si un bug survient lors des tests, le test ne sera pas validé. De plus M. Favre me fournira un set de donnée contenu des valeurs et le résultat escompté pour chaque outil.  Ce qui me permettra de avoir des données de test et un liste de résultat fiable pour tester le programme.

## Risque technique

Pour ce projet je vais avoir besoin de diverses formules mathématiques lier au cours IEL, suivi durant ma première année de formation. Il me faudra rafraichir ces connaissances afin d'appliquer les bonnes formules au bon moment. Pour pallier a ce problème je vais ressortir mes fiches de cours, de du cas où cela ne suffirait pas, je prendrai contact avec l’enseignant qui m’a dispensé ce cours pour rafraichir mes connaissances techniques.

Le deuxième risque technique est quant à lui à la mise en forme des interfaces graphiques. En effet j’ai de la peine à concevoir des interfaces graphiques ressemblant aux maquettes. Pour pallier ce problème je vais créer les interfaces les plus simples possible en faisant tout mon possible pour qu'elle reste ergonomique. De plus l’accent sera mis sur le fonctionnement de l’application, si le temps le permet le font end sera améliorer de façons a être le plus conforme possible au interface.

# Réalisation

## Avancement du projet

Le projet est géré en utilisant la méthode de projet Waterfall. Des éléments de méthode Agile ont été ajoutés. Pour suivre l’avancement du projet, le chef de projet a décidé d'utiliser Trello. Trello permet de planifier les différentes tâches des différents sprints. En semaine deux, lors de l’initialisation de Trello, il a été défini qu'un sprint durerait une semaine. Voici l’avancement du projet à la fin du sprint deux.

Figure 26

Figure 27

Figure 28

Figure 29

Figure 30

Figure 31

Figure 32

## Git

Mon projet se trouve intégralement sur Git Hub. Le rendu final se fera sur la branche main, la documentation aura ajouté petit à petit sur la branche « feature/documentation », l’implémentation se fera pour chaque fonction sur une branche différente. Une fois la fonction implémentée elle sera mise sur la branche « develop ». Gérer git de cette façon a pour avantage de pouvoir travailler sur plusieurs fonctionnalités à la fois sans engendrer conflit entre les différentes versions.

## Test effectuer

Durent tout le développement du programme des tests unitaire un été effectuer pour l’implémentation de chaque fonction, à la demande du chef de projet ceux si ne serons pas décris ici.

Tous les test (nom du test) effectuer durent le développement de l’application ont été réaliser sur mon poste de développement. L’application a a chaque fois été démarrer depuis visual studio dans un environnement virtuel